**Национальные проекты. Фотоконтроль-2019 (№1)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Национальный проект** | Здравоохранение |
| **Региональный проект** | Развитие первичной медико-санитарной помощи |
| **Объект** | ГАУЗ «Лаишевская ЦРБ» (оснащение медицинским оборудованием, исходя из потребностей медицинских организаций с учетом необходимости в замене морально и физически устаревшего оборудования;- оснащение инструментарием, расходными материалами и запасными частями к оборудованию.- эффективность дальнейшей эксплуатации и необходимости внедрения современных методик и технологий. |
| **Дата посещения** | 24.07.2019 |
| **Состав участников** | 1.Самаренкин Дмитрий Анатольевич - Член партии «Единая Россия», член фракции «Единая Россия» в Государственном Совете Республики Татарстан.Член Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по бюджету, налогам и финансам.2. Фадеев Михаил Павлович – заместитель руководителя исполнительного комитета Лаишевского муниципального района;3. Коробова Елена Владимировна - Главный врач ГАУЗ «Лаишевская центральная районная больница» |
| **Выполнение графика работ на объекте** | Реализация национального проекта здоровья - на период 2019 – 2024 годы.В период реализации НП «Здравоохранение» запланировано:1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов здравоохранения: - строительство Александровского фельдшерско-акушерского пункта (2019 год), забиты свайные фундаменты – 17.07.2019г. , подведена вода – 19.07.2019г., 28.08.2019 г. будет монтаж модуля здания и проведена канализация; - строительство Никольского фельдшерско-акушерского пункта (2020 год); - капитальный ремонт Габишевской врачебной амбулатории (2020 год); - Приобретение санитарного транспорта 2 единицы – (2020год); - строительство Пальцовского фельдшерско-акушерского пункта (2021 год);  |
|  | 2. Развитию материально-технической базы здравоохранения: - оснащение медицинским оборудованием, исходя из потребностей медицинских организаций с учетом необходимости в замене морально и физически устаревшего оборудования; - оснащение инструментарием, расходными материалами и запасными частями к оборудованию. - эффективность дальнейшей эксплуатации и необходимости внедрения современных методик и технологий.3. Кадровое обеспечение системы здравоохранения при оказании первичной медико-санитарной помощи: - привлечение специалистов по грантам и программам; - повышение уровня квалификации и компетенции медицинских работников.4. Лекарственного обеспечения: - лекарственное обеспечение пациентов в медицинских организациях в соответствии с программой государственных гарантий. - обеспечение бесплатными и льготными лекарственными препаратами отдельных категорий граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг; - организация доставки лекарственных препаратов гражданам старшего поколения медицинскими работниками на дом. 5. Совершенствование первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям, включая развитие системы профилактики, выявление и лечение заболеваний на ранних стадиях развития, лечение обострений хронических заболеваний, выявление и коррекция факторов риска развития заболеваний и состояний.6. Совершенствование медицинской помощи больным с острыми сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, оказание специализированной помощи женщинам во время беременности и родов и неонатальной помощи по выхаживанию новорожденных.7. Реализация мероприятий диспансеризации взрослого и детского населения в соответствии с законодательством.8. Оснащенности медицинских организаций средствами вычислительной техники.  Программное обеспечение мероприятий по оказанию медицинской помощи на всех этапах. |
|  |
| **Основные выводы** | Нет |
| **Имеющиеся проблемы** | Нет |
| **Поручения, предложения, рекомендации** | Нет |
| **Ответственные** | 1.Самаренкин Дмитрий Анатольевич - Член партии «Единая Россия», член фракции «Единая Россия» в Государственном Совете Республики Татарстан.Член Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по бюджету, налогам и финансам. |

Строительство Алексанровского фельдшерско-акушерского пункта (фото на 24.07.2019):

Вбиты сваи – 17.07.2019 г., подведен водопровод – 19.07.2019г.

